RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA

# CodJam-Leg4

Pendências, riscos e prioridades para evolução do projeto

| Destinatário | Claude — avaliação técnica interna |
| --- | --- |
| Repositório | https://github.com/DarlysonGabriel/CodJam-Leg4 |
| Escopo | Branch main e branch mensagens-erro-pt; metadados, arquivos acessíveis, commit recente e issues relacionadas. |
| Data da verificação | 22 de outubro de 2026 |

# 1. Parecer executivo

Minha avaliação é crítica: o repositório ainda não demonstra uma base de desenvolvimento reproduzível para o leg4. O estado observado se aproxima mais de um inventário de um JAR antigo, acompanhado de engenharia reversa, propostas e tarefas de manutenção, do que de um projeto com fontes editáveis, compilação reproduzível e validação automatizada.

O bloqueio prioritário não é adicionar recursos novos. É estabelecer qual é a fonte de verdade do código, garantir que as mudanças anunciadas existam de forma rastreável, definir como o programa é compilado e criar uma linha de base de testes. Sem isso, qualquer alteração funcional terá risco elevado de não ser reproduzível ou de introduzir regressões difíceis de isolar.

Conclusão recomendada: não tratar o repositório como pronto para uma release do leg4 até que os bloqueios P0 abaixo sejam resolvidos.

# 2. Bloqueios prioritários

P0 | Fonte de verdade e organização do repositório

Evidência observada: A issue #50 descreve o conteúdo como um JAR descompactado, com mais de 10 mil arquivos `.class`, poucos `.java` de terceiros e sem o código-fonte original do Legal. Confirmei que `PNCA/Compiler.class` está presente e `PNCA/Compiler.java` não foi encontrado no caminho esperado. O `Readme.txt` da raiz é sobre o Simbrain 3, não sobre o Legal/leg4.

Risco/impacto: Não há uma base de código-fonte própria e claramente editável para manter o produto. Classes compiladas não substituem o fonte necessário para revisão, construção e depuração reproduzíveis.

Recomendação: Definir e registrar a estratégia de recuperação ou reconstrução do fonte, separar bibliotecas de terceiros e binários, e documentar a estrutura real do projeto. Não misturar classes extraídas, fontes reconstruídas e artefatos de dependências sem identificação.

P0 | Divergência entre patches anunciados e arquivos rastreados

Evidência observada: As issues #47 e #93 afirmam que patches de mensagens estão prontos/aplicados e mencionam `aplicar-patches.sh`, `leg4-mensagens-pt.patch` e `leg4-mensagens-pt-etapa5.patch`. Os caminhos esperados não foram encontrados em `main` nem em `mensagens-erro-pt`. O commit mais recente observado adiciona `patch/criar-issues.sh` (script de criação de issues), não o conteúdo dos patches.

Risco/impacto: A revisão não consegue reproduzir o estado anunciado a partir dos arquivos versionados. Isso dificulta auditar o que foi alterado, aplicar a mudança em ambiente limpo e verificar se o backlog corresponde ao código disponível.

Recomendação: Reconciliar imediatamente as issues com os artefatos reais: versionar os patches e o aplicador corretos, ou corrigir as issues para indicar onde estão e qual o estado verdadeiro. Registrar hash/branch de origem e instruções para reproduzir a aplicação. Não assumir que “patch pronto” significa “validado”.

P0 | Build, execução e release não reproduzíveis

Evidência observada: A issue #63 registra ausência de processo de build/release e informa que o repositório deriva de um JAR descompactado. Não encontrei `README.md`, `pom.xml`, `build.gradle` ou o workflow esperado nos caminhos pesquisados. A issue #62 também deixa em aberto a versão mínima de Java e a compatibilidade das bibliotecas nativas.

Risco/impacto: Um colaborador novo não tem um caminho confiável e documentado para preparar dependências, compilar, executar e empacotar o programa. Não existe um critério objetivo de “construção bem-sucedida”.

Recomendação: Antes de automatizar publicações, definir os artefatos-fonte e o ambiente suportado; documentar instalação/execução e versões mínimas; só então criar build limpo e workflow de CI/release.

P0 | Ausência de uma linha de base de testes verificável

Evidência observada: As issues de mensagens (#47 e #93) dizem explicitamente que casos de teste ainda aguardam validação no Legal. A issue #64 pede validar exemplos documentais com programas reais. A issue #56 pede reunir arquivos `.leg3` reais e comparar o código gerado antes/depois.

Risco/impacto: Alterações em textos de erro, tokenização, compilação ou compatibilidade podem parecer corretas no patch e falhar no comportamento do IDE, no código gerado ou no envio ao robô.

Recomendação: Criar uma matriz mínima de testes com programas válidos e inválidos, mensagens esperadas, valores-limite e fixtures reais `.leg3`. Executar testes no programa alvo; registrar resultados e saída gerada. Automatizar o que for possível depois que houver build reproduzível.

# 3. Decisões de produto e arquitetura ainda abertas

P1 | Semântica da linguagem leg4 ainda não fechada

Evidência observada: A issue #54 deixa em aberto a semântica de `Ação`, a ordem de execução entre chamadas como `andar()` e `detectar()` e o papel da concorrência. A issue #57 depende dessa decisão para misturar blocos visuais e código textual. A issue #59 lista tipos pretendidos e limites impostos pelo firmware.

Risco/impacto: Implementar sintaxe antes de decidir a semântica gera retrabalho e incompatibilidades. O firmware e o conjunto de instruções do Montador são restrições concretas, não detalhes que possam ser resolvidos apenas na interface.

Recomendação: Escrever uma especificação curta antes de implementar: gramática, ordem de execução, chamadas, eventos, tipos, limites, comportamento de erros e correspondência para instruções do Montador. Separar requisitos confirmados de hipóteses derivadas do código decompilado.

P1 | Compatibilidade com arquivos antigos sem corpus de regressão

Evidência observada: A issue #56 menciona formatos `LEGAL V03`, `V04` e `V05`, seções específicas e codificação latin1, mas solicita reunir arquivos reais de teste e definir o aviso de legado.

Risco/impacto: Mudanças na linguagem, editor ou carregador podem quebrar projetos existentes sem que a equipe perceba antes da entrega.

Recomendação: Criar um corpus versionado de exemplos legítimos `.leg3`; definir quais versões serão suportadas; preservar a saída do compilador/Montador como referência; declarar explicitamente arquivos não suportados e a mensagem apresentada ao usuário.

P1 | Compilador difícil de manter e revisar

Evidência observada: A issue #52 descreve `PNCA/Compiler` como uma classe de aproximadamente 6.400 linhas, com análise de uma passagem que emite instruções diretamente. A issue #53 relata IDs numéricos de tokens sem nomes simbólicos e ambiguidades de vocabulário, como `ré` e `até` (#55).

Risco/impacto: A compreensão do comportamento depende de conhecimento implícito e leitura extensa. Alterações pequenas podem ter efeitos colaterais em vários comandos, enquanto a ausência de fonte original torna a inspeção ainda mais frágil.

Recomendação: Primeiro documentar os IDs e comportamentos existentes sem alterar a semântica. Depois, com testes de regressão, decidir se a evolução será incremental ou se haverá um front-end novo. Não iniciar uma reescrita ampla sem especificação e testes.

P1 | Licenças e proveniência dos componentes não consolidadas

Evidência observada: A issue #51 pede revisão de licenças/créditos e menciona bibliotecas de terceiros com condições diferentes, incluindo Simbrain e Hamcrest. `LICENSE.txt` e `Readme.txt` presentes na raiz são materiais de dependências, não um aviso de licença claramente definido para o projeto inteiro.

Risco/impacto: A redistribuição de fontes, bibliotecas ou binários pode estar sujeita a obrigações diferentes. A presença de arquivos de licença isolados não determina por si só se a distribuição pretendida está em conformidade.

Recomendação: Inventariar bibliotecas, versões, origem, licença e arquivos incluídos; verificar a titularidade do código Legal e as obrigações aplicáveis antes de publicar. Criar aviso de terceiros e licença do projeto somente depois de confirmar os direitos correspondentes.

P1 | Compatibilidade com Java e portas seriais não comprovada

Evidência observada: A issue #62 informa que componentes foram compilados para Java 6/7 e que o repositório inclui bibliotecas nativas de portas seriais para diversos sistemas. A própria issue pede testes em Java moderno e confirmação das plataformas suportadas.

Risco/impacto: O fato de existirem binários para diferentes sistemas não garante que o programa execute ou que a comunicação com o robô funcione nessas plataformas.

Recomendação: Escolher uma versão mínima de Java suportada e executar smoke tests reais por sistema operacional/arquitetura. Documentar separadamente compatibilidade da interface, compilação e comunicação serial.

# 4. Pendências de qualidade e usabilidade

P1 | Internacionalização pode exibir mensagens no idioma errado

Evidência observada: A issue #48 registra textos em inglês que aparecem em português, limites incorretos em inglês/espanhol e uma mensagem espanhola em português. A issue #49 lista problemas de ortografia, pontuação e capitalização em itens da interface e pede revisão de cerca de 190 textos.

Risco/impacto: Correções feitas apenas na tabela portuguesa podem degradar outros idiomas ou deixar mensagens divergentes dos limites reais aceitos pelo compilador.

Recomendação: Separar as tabelas por idioma, revisar todas as entradas e validar que cada mensagem reflita o comportamento real. Incluir testes de consistência para mensagens que compartilham código e para limites numéricos.

P2 | Escopo atual do IDE não foi inventariado

Evidência observada: A issue #61 pede listar recursos que devem ser preservados, incluindo Controlar, Coletar Dados, simulador e conexão em rede. A mesma issue registra limitações do simulador para determinados sensores/atuadores.

Risco/impacto: Sem inventário, a evolução pode remover ou regredir recursos utilizados por estudantes/professores sem uma decisão explícita.

Recomendação: Criar matriz de funcionalidades com estado atual, prioridade, responsável e decisão para leg4: manter, substituir, adiar ou remover.

P2 | Feedback de limites físicos e configuração de sensores insuficiente

Evidência observada: A issue #60 descreve limite de memória do programa no robô de 4000 e sugere aviso antes do erro final. A issue #58 propõe aproveitar a detecção de portas já usada no envio para reduzir a necessidade de memorizar conexões.

Risco/impacto: Erros previsíveis são detectados tarde e parte da configuração fica na memória do aluno, em vez de ser explicitada pelo IDE.

Recomendação: Depois de confirmar a API disponível, priorizar indicador de memória e validação antecipada. Avaliar declaração/nomeação de sensores e sugestões de porta como funcionalidades separadas, sem assumir que a interface pode modificar o firmware.

P2 | Tutoriais e onboarding não estão documentados como entregáveis

Evidência observada: A issue #65 propõe tutoriais de montagem e desafios graduais; a issue #64 pede documentação da linguagem e do compilador. Não há README próprio do produto no caminho padrão consultado.

Risco/impacto: Contribuidores e usuários não têm uma referência central de instalação, primeiros passos, recursos suportados e limitações conhecidas.

Recomendação: Criar documentação inicial mínima após validar o estado real: finalidade do projeto, requisitos, como executar, exemplos de programas, limitações, formato legado, dispositivos suportados e como reportar defeitos.

P2 | Higiene do repositório e artefatos de terceiros

Evidência observada: A issue #50 menciona arquivos de teste soltos, JAR de ferramentas, dicionários e configurações de IDE misturados ao conteúdo do produto. O commit atual acrescenta ainda um script extenso de criação de issues em `patch/criar-issues.sh`.

Risco/impacto: Fica difícil distinguir fonte do produto, binários necessários, arquivos gerados, documentação de bibliotecas e ferramentas de apoio.

Recomendação: Definir diretórios e critérios de inclusão; adicionar `.gitignore` apropriado; retirar arquivos temporários somente após verificar se são necessários; preservar metadados/licenças das dependências e documentar os scripts de manutenção.

# 5. Ordem de trabalho recomendada

Fechar a fonte de verdade. Decidir como será obtido e mantido o código-fonte; identificar o que é binário de terceiros e o que é produto.

Resolver a divergência de patches. Conferir o estado real das mudanças de mensagens e fazer com que os commits, patches, issues e branches contem a mesma história.

Tornar o build reproduzível. Definir Java mínimo, dependências, execução local e empacotamento; depois estabelecer CI e releases.

Construir testes de referência. Testar mensagens de erro, limites, programas válidos, compilação para Montador e arquivos `.leg3`.

Registrar a especificação do leg4. Decidir `Ação`, concorrência, tipos, eventos, ambiguidades e limitações do firmware.

Concluir a revisão de proveniência e licenças. Fazer a triagem antes de qualquer distribuição pública.

Só então priorizar melhorias visíveis. Organizar internacionalização, funcionalidades do IDE, estimativa de memória, sensores e tutoriais por valor e esforço.

# 6. Limites desta avaliação

Esta é uma revisão estática do conteúdo acessível no GitHub em 22/10/2026: metadados, duas branches conhecidas, commit recente, arquivos selecionados e issues relacionadas. Não executei o programa, não compilei o JAR, não conectei hardware e não validei funcionalmente as mensagens. Portanto, o documento distingue fatos observados no repositório de riscos e recomendações; não afirma que um comportamento runtime foi reproduzido.

# 7. Parecer final ao Claude

Claude, minha recomendação é não ampliar o escopo funcional neste momento. O projeto precisa primeiro sair de um estado de engenharia reversa e planejamento parcialmente rastreado para uma base que qualquer colaborador consiga reconstruir, executar e testar. A prioridade é fonte, rastreabilidade, build e testes; a modernização da linguagem e a melhoria da experiência do IDE devem vir apoiadas nesses fundamentos. Sem essa sequência, o volume de tarefas abertas tende a crescer enquanto a equipe continua sem garantia de que as alterações estejam efetivamente aplicadas e validadas.

# Fontes consultadas

Referências diretas do próprio repositório. As issues descrevem o estado e as pendências registradas pelos responsáveis; tratei as afirmações sobre comportamento ainda não testado como itens a verificar, não como confirmação de execução.

Repositório principal

Commit mais recente observado — “poucas mudanças”

Issue #47 — mensagens em português, patch aguardando teste

Issue #48 — inconsistências em inglês e espanhol

Issue #49 — revisão dos textos da interface

Issue #50 — estrutura baseada em JAR descompactado

Issue #51 — licenças e créditos

Issue #52 — arquitetura do compilador

Issue #53 — IDs numéricos de tokens

Issue #54 — semântica de Ação e execução

Issue #56 — compatibilidade .leg3

Issue #58 — identificação das portas de sensores

Issue #59 — tipos e limites da linguagem

Issue #60 — limite de memória e aviso prévio

Issue #61 — inventário de recursos do IDE

Issue #62 — versão do Java e plataformas

Issue #63 — build e releases automatizados

Issue #64 — documentação da linguagem e compilador

Issue #66 — revisão do documento CodJam

Issue #93 — mensagem de erro 155 e validação pendente